VIỆN: ĐÀO TẠO CNTT, CHUYỂN ĐỔI SỐ **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CTĐT: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ**

**THỰC HIỆN BÁO CÁO TỐT NGHIỆP**

1. Họ tên sinh viên: Trần Văn Đức MSSV: 2024802010403 Lớp: D20CNTT01   
   Điện thoại: 0326393540 Email: 2024802010403@student.tdmu.edu.vn

2. Tên đề tài: Xây dựng website quản lý đánh giá cán bộ công nhân viên chức

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần thứ** | **Ngày** | **Kế hoạch thực hiện** | **Nhận xét của CBHD**  *(Ký tên)* |
| **1** | 04/09/2024 | Gặp mặt giáo viên hướng dẫn, xác định đồ án, tên đồ án, thu thập yêu cầu hệ thống. |  |
| **2** | 11/09/2024 | Lập danh sách chức năng và phân rã chi tiết các module của hệ thống. |  |
| **3** | 18/09/2024 | Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Chuẩn bị các bảng chính cho các chức năng: Người dùng, Đơn vị/Phòng ban, Phiếu đánh giá, Mẫu phiếu đánh giá, Danh mục tiêu chí, Thang điểm, Thời gian đánh giá. |  |
| **4** | 25/09/2024 | Tạo project, khởi tạo cấu trúc backend và cơ sở dữ liệu. |  |
| Kiểm tra ngày: 30/09/2024 | | Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:  Được tiếp tục: 🗹 Không tiếp tục: 🞎 | |
| **5** | 02/10/2024 | Thiết kế giao diện cơ bản (Dashboard, Đăng nhập, Đăng ký). |  |
| **6** | 09/10/2024 | Hoàn thiện giao diện Quản lý người dùng và Quản lý đơn vị/phòng ban. |  |
| **7** | 16/10/2024 | Xây dựng chức năng backend cho Quản lý người dùng (CRUD, phân quyền). |  |
| **8** | 23/10/2024 | Xây dựng chức năng backend cho Quản lý đơn vị/phòng ban (CRUD, liên kết với người dùng). |  |
| Kiểm tra ngày: 26/10/2024 | | Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:  Được tiếp tục: 🗹 Không tiếp tục: 🞎 | |
| **9** | 30/10/2024 | Xây dựng giao diện và API cho Quản lý phiếu đánh giá và Quản lý mẫu phiếu đánh giá (CRUD). |  |
| **10** | 06/11/2024 | Xây dựng Danh mục tiêu chí, Danh mục thang điểm, Danh mục thời gian, Danh mục ưu/nhược điểm (UI + API). |  |
| **11** | 13/11/2024 | Thực hiện đánh giá với vai trò người dùng: Xây dựng giao diện và API để người dùng tự đánh giá (theo phiếu và tiêu chí). |  |
| **12** | 20/11/2024 | Thực hiện đánh giá người dùng bởi giám sát viên: xây dựng giao diện và API cho giám sát viên đánh giá từng người dùng (liên kết với thang điểm và tiêu chí). |  |
| **13** | 27/11/2024 | Tích hợp chức năng chữ ký số nội bộ để xác thực đánh giá của người dùng và giám sát viên. |  |
| Kiểm tra ngày: 30/11/2024 | | Đánh giá mức độ công việc hoàn thành:  Được tiếp tục: 🗹 Không tiếp tục: 🞎 | |
| **14** | 03/12/2024 | Phân quyền.  Test và xử lý lỗi. |  |
| **15** | 05/12/2024 | Viết báo cáo đồ án.  Hoàn thành báo cáo đồ án. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ý kiến của giảng viên hướng dẫn**    **Võ Quốc Lương** | *Bình Dương, ngày 15 tháng 12 năm 2024*  **Sinh viên thực hiện**    **Trần Văn Đức** |